# TTS-ptbr x Centelha 3 RJ

Rascunho da Fase 1 (Ideias Inovadoras) — Programa Centelha 3, FAPERJ Edital 12/2026

Proponente: Pedro Cormann · Submissão Fase 1 até 15/jul/2026 · [RASCUNHO]

Como usar

Parte 0: os ajustes que fazem o projeto caber no Centelha (ler primeiro).

Parte 1: campos da Fase 1 prontos pra colar no Sistema Centelha.

Parte 2: roteiro do vídeo de 3 min (opcional na Fase 1, obrigatório na Fase 2).

Parte 3: prévia de orçamento (como os R$ 128k + o computador se encaixam).

Parte 4: checklist e pendências.

# Parte 0. Os 3 ajustes que fazem o projeto caber no Centelha

O TTS-ptbr existe internamente como uma linha de voz ligada à Unflat. Para o Centelha, ele precisa ser reenquadrado como empresa independente. Nada disso muda a tecnologia: muda o enquadramento comercial e o discurso.

## Ajuste 1: empresa de voz-IA independente, não linha da Unflat

A regra 3.1.4.h proíbe o proponente de ser sócio de empresa afim à proposta. Pedro é sócio da Unflat. Se a proposta for "voz embutida nos contratos da Unflat", ela é afim e ainda parece testa de ferro. Reenquadramento: a proposta é uma empresa nova de tecnologia de voz em português (a ser constituída por Pedro se aprovada), com mercado e marca próprios. A Unflat não aparece na proposta. A atividade da Unflat (experiências de realidade aumentada e inovação) é distinta de um motor de síntese de voz, o que sustenta a declaração de não-afinidade.

## Ajuste 2: liderar por interesse público e soberania, não pelo B2B cultural

A FAPERJ é do Estado do Rio. A nota da Fase 1 pesa Solução (peso 2), Mercado, Impacto Socioambiental e Equipe. Para maximizar Impacto, a proposta lidera por acessibilidade (voz para quem não lê ou não enxerga acessar serviços digitais e públicos), atendimento público (o balcão "Fala Cidadão") e soberania tecnológica (uma voz brasileira própria frente à ElevenLabs, avaliada em US$ 11 bilhões e entrando no Brasil). O mercado cultural e experiencial entra como aplicação secundária, não como bandeira.

## Ajuste 3: escolher Centelha OU FINEP para o TTS, nunca os dois

O BORA (palm vein) já está no FINEP. O TTS estava anotado como possível alvo FINEP também. Se o TTS for para o Centelha, não pode ir para o FINEP com o mesmo objeto: seria duplo financiamento público, proibido. Decisão: TTS no Centelha.

# Parte 1. Fase 1 (Ideias Inovadoras): campos prontos

A Fase 1 do Centelha pede: identificação, problema e oportunidade, solução e diferencial, impacto socioambiental, e equipe. Textos abaixo, prontos para colar. Onde houver limite de caracteres, cortar dos últimos parágrafos para os primeiros.

## 1.1 Nome do projeto

Nome de trabalho: Voz Soberana (motor de conversa por voz em português brasileiro). O nome é placeholder: decidir o nome comercial antes de submeter (evitar TTS-ptbr, que é o nome interno de repositório).

## 1.2 Área do conhecimento e setor econômico

Área: Inteligência Artificial / Processamento de Fala e Linguagem Natural.

Setor econômico: Tecnologia da Informação e Comunicação, com aplicação em serviços públicos, acessibilidade e economia criativa.

## 1.3 Problema que soluciona e oportunidade de mercado

A interface por voz é a forma mais natural de uma pessoa acessar um serviço, mas as vozes de qualidade que conversam de verdade (com emoção, naturalidade e resposta imediata) são todas estrangeiras, fechadas e caras. A líder do setor, a ElevenLabs, é avaliada em US$ 11 bilhões, cobra por caractere e está entrando no Brasil. Isso cria três problemas. Primeiro, dependência: qualquer produto brasileiro que precise de voz de qualidade paga em dólar a um fornecedor estrangeiro, sem controle sobre o dado nem sobre o custo. Segundo, exclusão: soluções de acessibilidade e de atendimento público para quem não lê, não enxerga ou tem baixa fluência digital ficam caras demais para escalar, justamente onde mais importam. Terceiro, ausência de português brasileiro real: os modelos abertos existentes não entregam, ao mesmo tempo, português nativo, controle de emoção e conversa de baixa latência; nenhum tem a expressividade e o sotaque do falante brasileiro como cidadãos de primeira classe. A oportunidade é uma voz conversacional em português brasileiro, de qualidade equiparável às líderes, mas com modelo próprio e custo de operação de 10 a 40 vezes menor. O mercado vai de atendimento público e acessibilidade a call centers, educação, economia criativa e dispositivos. O custo baixo é estrutural, não promocional: um modelo pequeno e próprio custa centavos por minuto para operar, algo que a líder, presa ao custo variável, não consegue acompanhar sem canibalizar a própria receita.

## 1.4 Solução inovadora e diferencial

A solução é um motor de conversa por voz em português brasileiro com quatro capacidades: fala expressiva com controle de emoção (acolhimento, entusiasmo, empatia, calma), clonagem de uma voz a partir de uma amostra curta com consentimento, conversa de baixa latência com resposta em menos de 1 segundo, e operação com custo por minuto uma ordem de grandeza abaixo das soluções estrangeiras. O diferencial técnico está em três escolhas. Primeira: modelo próprio pequeno (na casa de 1 bilhão de parâmetros), treinado para português brasileiro, o que torna a operação barata e independente de fornecedor. Segunda: um conjunto de dados de fala expressiva em português brasileiro construído internamente, com consentimento e sob a LGPD, que hoje quase não existe aberto e é a verdadeira barreira de entrada do setor. Terceira: o áudio como núcleo do sistema (emoção, prosódia e ritmo vivem no próprio modelo de fala), e não um texto robótico convertido em som. O projeto parte de bases científicas abertas de licença permissiva (linhagem Moshi, Mimi, CSM) e desenvolve por cima a camada brasileira, que é o trabalho de pesquisa e o ativo proprietário. O estágio atual já valida a viabilidade: pipeline de gravação, curadoria e treino fechado de ponta a ponta, primeiras vozes gravadas com consentimento, harness de avaliação de naturalidade e prosódia, e custo de treino medido na casa de poucas centenas de dólares. A Fase 1 leva isso de prova de conceito a um produto mínimo com uma voz de qualidade avaliável por pessoas.

## 1.5 Impacto socioambiental

O impacto social é o coração da proposta. Acessibilidade: uma voz brasileira barata torna viável levar leitura em voz alta natural, atendimento falado e navegação por voz a pessoas com deficiência visual, baixa alfabetização ou pouca familiaridade digital, populações hoje excluídas do serviço digital por depender de texto. Atendimento público: um balcão de voz (o conceito Fala Cidadão) permite que órgãos públicos ofereçam informação e serviços por conversa natural, em português, sem custo por caractere em dólar. Soberania tecnológica: desenvolver no Brasil uma voz própria reduz a dependência de fornecedores estrangeiros em uma tecnologia que vira infraestrutura de comunicação, com o dado de voz (que é dado pessoal sensível pela LGPD) sob controle nacional. O impacto ambiental é positivo e modesto: um modelo pequeno consome uma fração da energia dos modelos gigantes para o mesmo resultado. O projeto adota, desde o início, consentimento informado para toda voz gravada, pesos guardados em registro privado separado do código, e conformidade com a LGPD e com as orientações da ANPD, tratando a voz como dado sensível.

## 1.6 Equipe de execução

Proponente e coordenador: Pedro Cormann. Cinco anos desenvolvendo produtos com inteligência artificial, visão computacional e sensores para grandes marcas nacionais e internacionais. Lidera o núcleo técnico do projeto: arquitetura do modelo, pipeline de dados e treino, e o produto mínimo. Competência essencial: técnica (item 3.1.4.i). Apoio (a definir conforme a regra de não-sobreposição de equipes entre propostas): talento profissional de voz a contratar na Fase 2 para a segunda voz do produto; especialistas de linguagem e fonética como consultoria pontual. Nota interna: como João e David terão suas próprias propostas no Centelha, eles não entram nesta equipe (item 3.3 proíbe a mesma pessoa em duas propostas a partir da Fase 2). A equipe desta proposta é enxuta, com Pedro no núcleo e contratações pontuais.

# Parte 2. Roteiro do vídeo (3 min)

Opcional na Fase 1, obrigatório na Fase 2. Vale gravar já: pesa na percepção. Estrutura de 3 minutos.

| Tempo | Bloco | O que dizer / mostrar |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:25 | Gancho | Abrir com a própria voz sintética falando pt-BR com emoção. "Essa voz que você está ouvindo foi gerada por um modelo brasileiro que a gente treinou. Ela custa centavos por minuto." Impacto imediato. |
| 0:25-1:00 | Problema | As vozes de IA boas são todas estrangeiras, fechadas e caras (ElevenLabs, US$ 11 bi, entrando no Brasil). Quem paga: acessibilidade, atendimento público, economia criativa. E o dado de voz do brasileiro fica lá fora. |
| 1:00-1:50 | Solução | Motor de conversa por voz em pt-BR: emoção, clonagem com consentimento, resposta em menos de 1 segundo, custo 10 a 40 vezes menor. Mostrar o app/demo funcionando (a voz respondendo). Modelo próprio + dataset brasileiro proprietário. |
| 1:50-2:30 | Impacto e mercado | Fala Cidadão (atendimento público por voz), acessibilidade para quem não lê ou não enxerga, soberania. Mercado do balcão público ao call center e economia criativa. |
| 2:30-3:00 | Equipe e pedido | Pedro + trajetória de 5 anos em IA aplicada. Estágio: prova de conceito pronta, primeiras vozes gravadas. Com o Centelha, vira produto mínimo e primeira empresa de voz soberana do Rio. |

# Parte 3. Prévia de orçamento (referência; detalha na Fase 2)

Subvenção de até R$ 128.000 (não paga salário). Equipamentos limitados a 50% (R$ 64.000). Renda pessoal do proponente vem da bolsa CNPq (~R$ 3.800/mês). Contrapartida de 3% (~R$ 3.840).

| Item | Rubrica Centelha | Justificativa | R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Workstation de IA (GPU forte) | Equipamento e material permanente (teto 50%) | Estação para desenvolvimento, inferência local, processamento de dataset e a demo. Fica na empresa. | 55.000 |
| Talento profissional de voz | Serviços de terceiros (PJ) | Gravação dirigida da segunda voz do produto, com consentimento LGPD. | 15.000 |
| Curadoria e rotulagem de dados de fala | Serviços de terceiros (PJ eventual) | Apoio à construção do dataset expressivo pt-BR, o gargalo e o ativo do projeto. | 18.000 |
| Consultoria jurídica LGPD/ANPD | Serviços de terceiros | Voz é dado pessoal sensível: termos de consentimento, política de dados, parecer. | 12.000 |
| Compute em nuvem (treino/serving) | Material de consumo / serviços | Rodadas de treino e avaliação além do supercomputador acadêmico e dos créditos de programa. | 15.000 |
| Equipamento de captura de áudio | Material permanente / consumo | Microfone profissional, interface de áudio, tratamento acústico e armazenamento. | 13.000 |
| TOTAL |  |  | 128.000 |

O computador cabe (R$ 55k, dentro do teto de R$ 64k de equipamento), mas o orçamento também ataca o gargalo real, que é dado: talento de voz, curadoria e captura. Isso deixa a proposta mais forte que só "comprar um computador".

Renda do Pedro no período: bolsa CNPq de ~R$ 3.800/mês por 12 meses.

# Parte 4. Checklist e pendências

## Decisões antes de submeter (até 15/jul)

1. Nome comercial do projeto (não usar TTS-ptbr). 2. Confirmar a decisão: TTS no Centelha, fora do FINEP. 3. Aceitar o reenquadramento como empresa independente (Unflat fora da proposta) e estar confortável para assinar a declaração de não-afinidade (item 14.1). 4. Cadastro do Pedro no Sistema Centelha RJ (rj.programacentelha.com.br) e conferência dos requisitos do proponente (residência RJ, adimplência FAPERJ, 18+, nunca contratado em Centelha 1 ou 2).

## Documentos da Fase 1

Formulário no Sistema Centelha com os textos da Parte 1.

Vídeo de até 3 min (opcional; roteiro na Parte 2).

PDF de apoio (opcional): pode ser um one-pager com a demo e os números.

## Se passar para a Fase 2 (11/set a 02/out)

Projeto de fomento detalhado: solução, estágio atual e pretendido, mercado, modelo de negócio, cronograma físico, orçamento (Parte 3 detalhada), equipe.

Vídeo pitch obrigatório de até 3 min.

## Se aprovado (resultado 03/dez; contratação a partir de jan/2027)

Constituir ME ou EPP no RJ (não MEI), objeto social ligado a tecnologia de voz e IA.

Documentação do item 14 (certidões, comprovante de residência, conta específica).

O computador e os demais itens são comprados após a contratação, não antes (sem retroativo).

## Risco a monitorar

Aparência de front da Unflat: manter a proposta genuinamente como empreendimento próprio do Pedro, com narrativa e mercado independentes. Não citar a Unflat nem contratos dela.

Sobreposição de equipe: Pedro não pode estar nas propostas de João, David ou Paula, e eles não podem estar nesta (item 3.3).